Информация по результатам контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году в рамках реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды
на территории Орловской области» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на благоустройство усадьбы Шеншиных

и прилегающей парковой зоны»

На основании пункта 1.1.5 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2023 год, распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.05.2023 № 26р-СП совместно с контрольной ревизионной комиссией Мценского района Орловской области в администрации Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области (далее – администрация, заказчик) проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого
и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году в рамках реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»
на благоустройство усадьбы Шеншиных и прилегающей парковой зоны».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий
по благоустройству усадьбы Шеншиных и прилегающей парковой зоны
в 2022 году составил 66 840,4 тыс. рублей, из них: 64 300,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 104,0 тыс. рублей – средства Мценского районного бюджета, 1 436,4 тыс. рублей – средства бюджета Подмокринского сельского поселения.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения
и недостатки:

В нарушение части 65.1 статьи 112 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), статьи 242.26 Бюджетного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», решения Подмокринского сельского Совета народных депутатов от 25.11.2022 заказчиком неправомерно изменены существенные условия контракта
№ 0354300002722000001.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ документы и информация об исполнении контракта направлены заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, позже установленного срока.

В нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик не направил в установленный срок в ЕИС обращение о включении
в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки ООО «Дорстройкомплект», признанным победителем закупки
№ 0354300002722000001 и уклонившимся от заключения контракта.

В нарушение пункта 4.8 ГОСТа 54577-2011 «Древесина модифицированная. Технические условия» часть деревянных элементов обшивки конструкций малых архитектурных форм из термодревесины,
а также материалы, использованные для покрытия сцены, сиденья у сцены
и спуска к воде, имеют значительные дефекты и пороки древесины, что нарушает однородность ее строения и приводит к снижению прочности.

В нарушение пункта 3 раздела 3.6 Приказа Минстроя России
от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы» документация на разработку архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженерно-технических решений по благоустройству усадьбы Шеншиных
и прилегающей парковой зоны не содержит сведений о деталях и узлах, необходимых и достаточных для производства строительно-монтажных работ.

В нарушение пунктов 7.4, 7.5 контракта от 21.03.2022
№ 0354300002722000001 подрядчиком не предоставлены документы, подтверждающие безопасность оборудования для детских игровых площадок.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес главы Администрации Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области внесено представление.