Информация о принятых мерах по результатам исполнения внесенного представления Контрольно-счетной палаты Орловской области по итогам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Болхов – «Орел – Витебск»   
казенному учреждению Орловской области «Орёлгосзаказчик»

Контрольно-счетной палатой Орловской области в рамках исполнения пункта 1.1.8 Плана деятельности на 2023 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Болхов – «Орел – Витебск» казенному учреждению Орловской области «Орёлгосзаказчик», по результатам которого в адрес   
начальника КУ ОО «Орёлгосзаказчик» внесено преставление.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектом контроля рассмотрены результаты контрольного мероприятия и приняты следующие меры по устранению допущенных нарушений:

- Проведено повторное комиссионное обследование результатов выполненных работ на объекте.

- В адрес подрядчика направлено требование об устранении недостатков выполненных работ.

- Разработан график устранения дефектов выполненных работ   
на объекте в рамках гарантийных обязательств со сроком завершения   
до 20 мая 2024 года

Ход устранения нарушений, отраженных в представлении Контрольно-счетной палаты Орловской области, находится на дистанционном контроле   
до полного выполнения требований.