Результаты контрольного мероприятия Проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных бюджету Троснянского района в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

В соответствии с Планом деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2021 год проведена проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных бюджету Троснянского района в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

Общий объем проверенных средств за 2020 год составил 377,7 тыс. рублей и за 2021 год – 200,2 тыс. рублей.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в Троснянском районе Орловской области были проведены работы по текущему ремонту объекта «Братская могила Советских воинов, погибших в 1943 году», расположенного по адресу: Орловская область, Троснянский район, село Никольское. По результатам контрольного мероприятия установлено:

1. Заказчиком были допущены нарушения законодательства в сфере закупок при заключении договора подряда.
2. В ходе исполнения обязательств подрядчиком нарушены установленные договором сроки выполнения работ на 57 дней. При этом в нарушение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требование об уплате пени заказчиком не предъявлены.
3. В нарушение норм Градостроительного кодекса РФ работы по текущему ремонту проводились в отсутствии заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости.
4. В ходе выборочной проверки установлено, что отдельные выполненные работы, с учетом стоимости материалов, не были включены в сметную документацию и акт о приемке выполненных работ, что указывает как на недостатки при составлении сметной документации, так и ненадлежащее качество приемки со стороны заказчика выполненных работ.

По итогам проверки в адрес начальника отдела культуры и архивного дела администрации Троснянского района Орловской области внесено представление.

Материалы контрольного мероприятия направлены Губернатору и Председателю Правительства Орловской области, Председателю Орловского областного Совета народных депутатов, в Прокуратуру Орловской области.