Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств на реконструкцию улиц и проездов в Советском районе г. Орла в рамках Государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450–летия основания города Орла»

На основании пункта 1.9 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2017 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств на реконструкцию улиц и проездов в Советском районе г. Орла в рамках Государственной программы Орловской области «Подготовка и проведение празднования 450–летия основания города Орла».

Объектами проверки являлись Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, МКУ «УКС г. Орла».

Проверка проводилась за период: 2014 – 2016 годы.

Общий объём проверенных средств составил 150 887,5  тыс. рублей. Сумма выявленных нарушений составила 55 456,3 тыс. рублей или 36,7% от общего объёма проверенных средств, в том числе неэффективные расходы программных средств на сумму  2 675,5 тыс. рублей, неправомерные расходы в сумме 11 055,2 тыс. рублей (превышение объемов фактически выполненных работ от проектной документации). Невыполненные и неоплаченные объемы работ от проектной документации на сумму         15 335,2 тыс. рублей, неправомерное изменение существенных условий контракта –          26 390,4 тыс. рублей.

Кроме того, по результатам проверки закупок выявлено 14 видов нарушений действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (Федеральный закон № 44–ФЗ), в том числе сумма не начисленной неустойки подрядчикам за нарушение сроков выполнения работ, которая составила 21 927,96 тыс. рублей.

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата Орловской области внесла представление в адрес МКУ «УКС г. Орла» для устранения выявленных нарушений и принятия мер по недопущению их в дальнейшей деятельности.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Орловской области и Прокуратурой Орловской области от 20.05.2016 года копия Акта по результатам контрольного мероприятия направлена в Прокуратуру Орловской области.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Орловской области В.В. Потомскому, Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Л.С. Музалевскому.