Информация о принятых мерах по результатам исполнения внесенного представления Контрольно-счетной палаты Орловской области по итогам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных
на капитальный ремонт здания бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников
им. Ю.А. Гагарина» в целях организации деятельности
детского технопарка «Кванториум»

Контрольно-счетной палатой Орловской области в рамках исполнения пункта 2.1.9 Плана деятельности на 2023 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на капитальный ремонт здания бюджетного учреждения Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров
и школьников им. Ю.А. Гагарина» в целях организации деятельности детского технопарка «Кванториум», по результатам которого в адрес
начальника КУ ОО «Орёлгосзаказчик» внесено преставление.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектом контроля рассмотрены результаты контрольного мероприятия и приняты следующие меры по устранению допущенных нарушений:

* В адрес подрядчика направлена претензия о выплате неустойки
за нарушения сроков выполнения этапов работ на объекте в размере
1 294,0 тыс. рублей.
* Проведено повторное комиссионное обследование результатов выполненных работ на объекте.
* В адрес подрядчика направлено требование об устранении недостатков выполненных работ.
* В адрес проектировщика направлено требование о необходимости уточнения расчетов по энергоэффективности и внесении изменений
в проектную документацию с целью приведения помещений объекта капитального строительства в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
* Проведена работа по актуализации проектов контрактов
при осуществлении государственных закупок в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
* Усилен контроль за правильностью оформления контрагентами документов о приемке товаров, работ, услуг.