Информация о результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП ОО «Дорожная служба»

В соответствии с пунктом 1.1.1. Плана деятельности Контрольно–счетной палаты Орловской области на 2020 год проведено контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУП ОО «Дорожная служба» за 2018-2019 годы, 1 полугодие 2020 года».

Объект проверки ГУП ОО «Дорожная служба».

Общий объем проверенных средств составил 2553281,1 тыс. рублей.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в 2018-2019 годах руководством ГУП ОО «Дорожная служба» не обеспечено выполнение показателей эффективности деятельности Предприятия. В нарушение п.35 Устава в 2018 году не выполнены все ключевые показатели эффективности деятельности Предприятия. В 2019 году и 1 полугодии 2020 года не был выполнен ключевой показатель «Выручка от продажи товаров, работ и услуг по всем видам деятельности (за вычетом НДС)».

Также Предприятием не выполнены отдельные дополнительные показатели эффективности ГУП ОО «Дорожная служба» (объем производства, среднесписочная численность работников, объем средней зарплаты).

Кредиторская задолженность Предприятия до 2020 года имела тенденцию к росту, за 1 полугодие 2020 года отмечено снижение показателей на 32,7%. Размер кредиторской задолженности на 01.07.2020 составил 270 543,0 тыс. рублей. За проверяемый период просроченная кредиторская задолженность снизилась в 1,8 раза с 93459,9 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2018 до 52568,8 тыс. рублей по состоянию на 01.07.2020.

По данным отчетности Предприятием в проверяемый период была получена прибыль, в том числе:

- по итогам 2018 года 3 094,0 тыс. рублей или 9% от планируемого объема (34 176,8 тыс. рублей),

- по итогам 2019 года 3 661,0 тыс. рублей или 230,7% от планируемого объема (1 587,0 тыс. рублей),

- по итогам 1 полугодия 2020 года 20 772,0 тыс. рублей или 233,0% от планируемого объема (8 916,8 тыс. рублей).

Вместе с тем Контрольно-счетной палатой Орловской области установлено, что показатели прибыли, отраженные в бухгалтерской отчетности за 2018 и 2019 год Предприятием, не дают достоверного представления о фактически сложившемся финансовом результате деятельности ГУП ОО «Дорожная служба».

На указанные факты повлияли нарушения действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета и управленческие решения, приведшие к возникновению убытков и дополнительным потерям дохода Предприятия.

- Так, по результатам контрольного мероприятия установлено нарушений действующего законодательства на сумму 364773,6 тыс. рублей, в том числе в сфере бухгалтерского учета на сумму 135453,4 тыс. рублей, неэффективное использование средств – 100 654,1 тыс. рублей, упущенная выгода при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Предприятия на сумму 5295,0 тыс. рублей, убытки при исполнении договоров на сумму 39738,8 тыс. рублей, иные нарушения -83632,3 тыс. рублей.

1. Нарушения в сфере бухгалтерского учета при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ГУП ОО "Дорожная служба" на сумму 135 453,4 тыс. рублей, в том числе повлекшее искажение показателей финансового результата деятельности Предприятия.

1.1. В нарушение пункта 10.2 раздела IV положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации «ПБУ 9/99», утверждённого приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (далее ПБУ 9/99), пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в прочие доходы были включены суммы штрафы, пени, неустойки, начисленные ГУП ОО «Дорожная служба» в одностороннем порядке в сумме 55788,2 тыс. рублей, в том числе в 2018 году в размере 30062,3 тыс. рублей, в 2019 году 25725,9 тыс. рублей, при отсутствии признания суммы долга контрагентами или вступившими в законную силу решениями судов.

Также в нарушение п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, начисление резерва по сомнительным долгам не производилось при ее наличии по состоянию на 01.07.2020 в объеме 43371,2 тыс. рублей, в том числе в 2018 году в размере 17990,0 тыс. рублей, в 2019 году 25381,2 тыс. рублей;

Указанные действия привели к неправомерному завышению Предприятием объема доходных показателей и снижению расходных, а также искажению годовых отчетов о финансовых результатах по форме 0710002.

В результате чего, несмотря на отраженный Предприятием в отчетах показатель прибыли (2018г.- 3 094,0 тыс. рублей, 2019г. -3 661,0 тыс. рублей), фактически сложился убыток за 2018 год в сумме 21 387,0 тыс. рублей, за 2019 год – 26 206,0 тыс. рублей.

1.2. В нарушение п. 16 ПБУ 9/99 позже установленного срока (только в 2018 году) Предприятием на прочие доходы были отнесены пени на взыскание с МКУ «УКХ г. Орла» в сумме 1 474,9 тыс. рублей по решению Арбитражного суда Орловской области от 18.09.2017 №А48-3326/2017. Кроме того, данным решением исковые требования подлежали взысканию не с МКУ «УКХ г. Орла», а с муниципального образования «Город Орел» в лице финансово-экономического управления Администрации города Орла (произведена корректировка по контрагентам в январе 2019 года).

1.3. В нарушение п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, и п.14.3 ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N33н, Предприятием не была списана нереальная для взыскания дебиторская задолженность ликвидированных организаций по состоянию на 01.07.2020 в сумме 20 018,0 тыс. рублей.

1.4. В нарушение п. 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011  
№ 402 «О бухгалтерском учете» и раздела 3 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н, из-за несвоевременного оформления фактов хозяйственной жизни и несвоевременной передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском учете расходы на основное производство по ряду объектов в общей сумме 14801,1 тыс. рублей были отнесены на «Прочие расходы», что привело к занижению их себестоимости, из них:

- в 2018 и в 2020 годах списаны давальческие материалы на общую сумму 6986,7 тыс. рублей, израсходованные субподрядчиками в 2015-2016 годах в процессе производства работ на объекте «Строительство автомобильной дороги по ул. Раздольная (от ул. Михалицына до ул. Металлургов) в г. Орле, который был сдан в 2016 году (акт приемки законченного строительством объекта от 26.07.2016 б/н);

- в 2018 и 2019 годах материалы и акты выполненных работ на общую сумму 7268,4 тыс. рублей по объекту «Реконструкция моста через реку Сосна по ул. Дружбы Народов» г. Ливны после приемки законченного строительством объекта (акт от 19.12.2018 б/н) и др.

- 2. Отмечены факты принятия в течение длительного периода управленческих решений, повлекших увеличение объема денежных средств, отвлеченных в дебиторскую задолженность, с последующим списанием в убыток Предприятия.

- Дебиторская задолженность Предприятия за проверяемый период выросла почти в 2 раза и составила по состоянию на 01.07.2020 – 292357,0 тыс. рублей, в том числе просроченная – 189 850,6 тыс. рублей или 62,3% от всей дебиторской задолженности Предприятия.

- В проверяемый период списана в убыток задолженность дебиторов, признанных банкротами, в связи с их ликвидацией в общем объеме 73296,1 тыс. рублей. Остаток забалансового счета № 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» по состоянию на 01.07.2020 составил 107 539,0 тыс. рублей.

- В ходе контрольного мероприятия установлено, что образованию безнадежной к взысканию дебиторской задолженности способствовало необоснованное перечисление Предприятием авансовых платежей, а также нарушение порядка расчетов с контрагентами, несвоевременность претензионно-исковой работы, что привело к невозможности фактического взыскания с недобросовестных контрагентов задолженности вследствие их банкротства и причинения убытков Предприятию.

Например, ГУП ОО «Дорожная служба» в рамках исполнения договора от 21.06.2014 № 678 с ООО «Кварт» в нарушение утвержденного порядка расчетов и отсутствие оснований для авансирования, при условии невыполнения контрагентом порядка поставки перечислило на расчетный счет ООО «Кварт» предоплату в размере 15 000,0 тыс. рублей, продлив при этом срок исполнения обязательств более чем на год.

- Указанные действия привели к неправомерному отвлечению средств Предприятия в дебиторскую задолженность и последующей невозможности удовлетворения требований по причине банкротства ООО «Кварт», что повлекло фактические убытки Предприятия в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

- Несмотря на факты отвлечения денежных средств Предприятия в длительную дебиторскую задолженность с последующим списанием ее в убыток в проверяемом период в сумме 73296,1 тыс. рублей, ГУП ОО «Дорожная служба» продолжило заключать договоры, условия которых противоречили экономическим интересам Предприятия и создавали риски причинения убытков.

- Так, во исполнение Муниципального контракта от 12.03.2019 №7 (45д) Предприятие заключило 4 Договора субподряда с ООО «ОМЕГА»: 
№ 450 от 22.05.2019, №539 от 07.06.2019, №540 от 07.06.2019, №689 от 15.07.2019 на общую сумму 9187,2 тыс. рублей, работы по которым субподрядчиком не были выполнены.

- При этом по 3-м договорам субподряда был предусмотрен 30% аванс, из них по двум договорам № 450 от 22.05.2019, №539 от 07.06.2019 при изначально предоставленном ГУП ОО «Дорожная служба» 30% авансе и не выполнении в рамках срока обязательства работ субподрядчиком, сумма авансового платежа ООО «ОМЕГА» дополнительно была увеличена до 70% от общей цены договоров.

Данные действия привели к отвлечению денежных средств из оборота Предприятия в длительную дебиторскую задолженность ООО «ОМЕГА», которая по состоянию на 01.07.2020 года составила 3050,0 тыс. рублей.

- Аналогично, ГУП ОО «Дорожная служба» в рамках договора от 17.06.2019 №575 заключенного с ООО «ЭкоГазПроект», без предоставления подрядчиком соответствующей документации, подтверждающей завершение монтажных работ, перечислило дополнительный 30% авансовый платеж от суммы договора (459,55 тыс. рублей).

- Таким образом, несмотря на невыполнение подрядчиком условий и сроков выполнения работ более чем на год, Предприятием в нарушение утвержденного договором порядка расчета с контрагентом, произведено отвлечение средств в дебиторскую задолженность, повлекшее риск причинения убытков в случае недобросовестности подрядчика в сумме 
1 378,64 тыс. рублей, что соответствует 90% от цены договора.

- На момент проверки претензии в адрес ООО «ЭкоГазПроект» не направлялись, неустойка за нарушение сроков исполнения договоров не начислялась.

- 3. Потери доходов ГУП ОО «Дорожная служба» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности и заключении договоров субподряда, противоречащих экономическим интересам и основной цели деятельности Предприятия.

- В проверяемом периоде установлены случаи заключения Предприятием контрактов по передаче в субподряд объема работ по строительству и ремонту автомобильных дорог, которые в результате неэффективных управленческих решений руководства Предприятия привели к убыткам, что также противоречило интересам и основной цели деятельности Предприятия и повлияло на экономическую эффективность его функционирования.

- В ходе проверки установлено, что ГУП ОО «Дорожная служба» заключило договоры субподряда в рамках муниципальных контрактов от  12.03.2019 №7 (45д) и от 12.05.2019 №8  на условиях заведомо не отвечающим интересам ГУП ОО «Дорожная служба» в части применения завышенного индекса пересчета в текущие цены (передача части работ по стоимости выше, чем определено основным контрактом), что привело к потерям дохода Предприятия в размере 3060,5 тыс. рублей (2 822,9 тыс. рублей без НДС), или 10,3% от общей суммы, переданных на субподряд работ.

Также с 2015 года по настоящее время на балансе Предприятия числятся затраты в объеме 12 308,9 тыс. рублей по объекту «Строительство автомобильной дороги для организации проезда к Сортировочно-перерабатывающему комплексу твердых коммунальных отходов и отходов производства и потребления с полигоном размещения, утилизации и обезвреживания отходов» (Полигон), расположенного в Орловском районе Орловской области, Большекуликовское с/п.

Указанные затраты сложились в рамках исполнения Предприятием договора № 285д от 15.09.2015, заказчиком работ по которому являлся ООО «ЭкоПолис». Стоимость работ по договору составила 9539,9 тыс. рублей, срок их выполнения – с 21.09.2015 по 05.11.2015.

В 2018 году кредиторская задолженность ООО «ЭкоПолис» по данному договору в сумме 2862,0 тыс. рублей (полученный аванс) в связи с истечением срока исковой давности списана с баланса ГУП ОО «Дорожная служба».

При этом в отсутствие подписанных сторонами актов выполненных работ и оплаты ООО «ЭкоПолис» понесенных Предприятием расходов, по данным бухгалтерского учета на строительство объекта затраты Предприятия сложились в размере в сумме 12308,9 тыс. рублей.

Предприятием осуществлены дополнительные затраты в размере, превышающем предусмотренные договором обязательства в сумме 2769,0 тыс. рублей.

Строительство автомобильной дороги до настоящего времени не завершено и объект не принят в эксплуатацию. Фактически дорога эксплуатируется, так как работы по устройству дорожного полотна к Полигону ТКО выполнены.

По данному объекту ГУП ОО «Дорожная служба» претензионно – исковая работа не проводилась.

Таким образом, Предприятие своими действиями допустило убытки на сумму 9446,9 тыс. рублей, которые составляют затраты ГУП ОО «Дорожная служба» по строительству дороги, превышающие полученный размер аванса.

Также по объекту «Реконструкция моста через р. Сосна по ул. Дружбы Народов в г. Ливны» (муниципальный контракт от 26.08.2015 №264д), работы по которому завершены в 2018 году, убыток составил 25790,8 тыс. рублей.

Кроме того, в 2018 году в убыток списана дебиторская задолженность субподрядчика по данному объекту ООО «АСК Инжиниринг» в сумме 2814,4 тыс. рублей и отнесены на «Прочие расходы» материалы и акты выполненных работ на общую сумму 7268,4 тыс. рублей, принятые к учету после приемки законченного строительством объекта.

Всего за время реконструкции моста было привлечено 10 субподрядных организаций, общий объем выполненных работ которых составил 206 769,2 тыс. рублей или 98,8 % от полученной выручки ГУП ОО «Дорожная служба» за выполнение работ по объекту.

По объекту «Ремонт автодорог местного значения д. Карпово, п. Красная Звезда, п. Зареченский, д Орловского района Орловской области» (муниципальный контракт от 12.03.2019 № 7 (45д), работы по которому завершены в 2019 году, убыток составил 2665,6 тыс. рублей.

- Всего для выполнения работ на объекте было привлечено 4-е субподрядных организаций, фактически приняты работы от 3-х организаций с общим объемом выполненных работ 10430,2 тыс. рублей или 26,8 % от полученной выручки ГУП ОО «Дорожная служба» за выполнение работ по ремонту автодорог.

- По объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Залегощь - Красное" - Казарь в Залегощенском районе Орловской области» (госконтракт от 12.11.2019 № 66-рт (229д)), работы по которому завершены в 2019 году, убыток составил 462,1 тыс. рублей. Для выполнения работ на объекте была привлечена одна организация с объемом выполненных работ 585,9 тыс. рублей или 36,8 % от полученной выручки.

- За выполнение ямочного ремонта покрытия проезжей части моста «Дружба» через р. Ока в черте города Орла по договору №277д от 21.12.2018, заключенному с ООО «Амурстальконструкция» изначально на сумму 295,8 тыс. рублей, с учетом 4-х дополнительных соглашений - на сумму 1283,4 тыс. рублей (первоначально договором был предусмотрен ямочный ремонт покрытия проезжей части моста площадью 200 м2 с укладкой асфальтобетона толщиной 50 мм, с учетом дополнительных соглашений - 643,4 м2 м или 43% от общей площади проезжей части моста и толщиной асфальтобетона 70 мм) Предприятием получена путем зачета взаимных требований выручка – 1069,5 тыс. рублей. При этом, затраты ГУП «Дорожная служба» почти вдвое превысили полученную выручку за выполненные работы и составили 2442,9 тыс. рублей, убыток по объекту сложился в сумме 1373,4 тыс. рублей.

Кроме того, при наличии производственных мощностей, технического оборудования, квалифицированных специалистов ГУП ОО «Дорожная служба» в отсутствие должной осмотрительности заключало договоры субподряда, создающие риски неисполнения контрактов с таким контрагентами, как ИП Ермаковой Радой Кукуновной, ООО «Стройэнерготрейдинг», ООО «Арм-строй».

Так, с ИП Ермаковой Радой Кукуновной 23.05.2019 был заключен договор на выполнение работ по установке бортового камня на сумму 4 816,6 тыс. рублей, тогда как была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель только 13.05.2019, статус «Микропредприятия» зарегистрирован 10.07.2019, в Фонде социального страхования РФ - 11.07.2019.

- 4. Неэффективная организация контроля и учета добываемых нерудных материалов, повлекшие риски причинения убытков Предприятию.

В рамках проверки организации учета добываемых нерудных материалов сотрудниками Контрольно-счетной палаты Орловской области был осуществлен выезд на карьеры «Краснозоренского месторождения песков строительных» и «щебня известкового западного участка Пискарево-Карасевского месторождения», по результатам которого установлено, что на карьерах отсутствует должный контроль за отгрузкой песка и щебня, за передачей сведений для пропуска автотранспорта на контрольные пункты карьеров, несмотря на то, что учет въезда и выезда автотранспорта осуществляет частное охранное предприятие.

При этом весовой контроль загруженного автотранспорта осуществляется только на карьере западного участка Пискарево-Карасевского месторождения известняков. Контроль на этапе передвижения от одного карьера к другому не осуществляется.

Анализ реализации известкового щебня за август 2020 года показал, что Предприятием реализовано 1 342,4 м3 известкового щебня на сумму 865,9 тыс. рублей, выбранного на карьере западного участка Пискарево-Карасевского месторождения известняков.  Количество заездов (погрузок) грузового автотранспорта, отраженных в товарно-транспортных накладных, составило 83 единицы, а по данным журнала регистрации въезда (выезда) транспортных средств на объекте охраны карьера западного участка Пискарево-Карасевского месторождения - 223 единицы. Количество не учтенных Предприятием единиц автотранспортных средств составило 140 единиц.

Анализ реализации песка за август 2020 года показал, что Предприятие реализовало 26 310,8 м3 строительного песка на сумму 3 262,2 тыс. рублей, выбранного на карьере Краснозоренского месторождения песков строительных. Количество заездов (погрузок) грузового автотранспорта, отраженных в товарно-транспортных накладных, составило 1 241 единица, а по данным журнала регистрации въезда (выезда) транспортных средств - 1 417 единиц. Количество не учтенных единиц автотранспортных средств (заезды на территорию и погрузку песка строительного) составило 176 единиц.

При этом в рамках поступивших возражений на акт проверки Предприятием представлены только товарно-транспортные накладные дорожных отделов, подтверждающие отгрузку с карьеров нерудных материалов в указанном выше количестве. Вместе с тем не были представлены формы аналитического учета (оборотно-сальдовой ведомости) по счету, где отражались бы операции по оприходованию и дальнейшему учету добытых полезных ископаемых, используемых для нужд Предприятия в рамках основной деятельности, не представлены документы, подтверждающие фактическую потребность в вышеуказанных материалах (расчеты, сметы, акты выполненных работ).

5. Управленческие решения в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, которые привели к неэффективным расходам Предприятия на сумму 100 654,1 тыс. рублей, в том числе:

5.1. Объем штрафов, пеней, неустоек, предъявленных Предприятию в 2018 году, превысил плановое значение в 2,6 раза, в 2019 году более чем в 3 раза, в целом их объем за период с 2018 года по 1 полугодие 2020 года составил 80149,8 тыс. рублей.

При этом 50315,9 тыс. рублей или 62,3% штрафы поставщиков, подрядчиков и покупателей за нарушение договорных обязательств, 13762,3 тыс. рублей или 17,2% штрафы за невыполнение предписаний УМВД России по Орловской области по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании и ремонте дорог, 8331,1 тыс. рублей или 10,4% штрафы налоговых органов и др.

5.2. В проверяемый период Предприятием производились расходы по организации общественного питания, не предусмотренные утвержденными программами деятельности ГУП ОО «Дорожная служба» на 2018-2019 годы, которые составили 729,7 тыс. рублей.

5.3. ГУП ОО «Дорожная служба» в июле 2019 года неправомерно осуществило расходы по ремонту автомобиля FORD EXSPLORER в сумме 335,2 тыс. рублей, которые по условиям заключенных договоров безвозмездного пользования автомобилем от 03.11.2017 б/н, от 04.10.2018 б/н, от 17.07.2019 должны быть оплачены КУ ОО «Орелгосзаказчик».

5.4. За период с 2018 года по 30 сентября 2020 года расходы Предприятия по содержанию непрофильных активов (объектов незавершенного строительства здания спального корпуса санатория Дубрава и канализационной насосной станции) составили 5494,7 тыс. рублей (отопление, охрана и др.). За период нахождения здания спального корпуса на балансе ГУП ОО «Дорожная служба» (с января 2013 года по настоящее время) его состояние ухудшилось, из-за протекания кровли и размораживания отопительной системы была существенно нарушена внутренняя отделка спального корпуса.

5.5. В 2014-2015 годах Предприятием было заключено 15 договоров лизинга на общую сумму 287553,0 тыс. рублей на приобретение 44 единицы машин и оборудования к ним, из них 32 единицы в 2016 году было передано в сублизинг МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

В ходе выборочного анализа сложившейся стоимости за 1 единицу техники и оборудования (с учетом НДС), приобретенной по договорам лизинга установлено, что сложившаяся первоначальная стоимость 1 единицы техники по договорам лизинга, выше отпускной цены Продавца на 46,8% - 60%.

МУП «Спецавтобаза» по окончании срока действия договоров сублизинга несвоевременно произведен возврат техники. Так, машины вакуумные подметально-уборочные ТКМ 321 (2015 года выпуска) в количестве 6 единиц возвращены в период с 29.10.2019 по 27.11.2019 года вместо марта 2018 года и, кроме того, разукомплектованными. В результате 6 машин ТКМ - 321 балансовой стоимостью 88 869,1 тыс. рублей (остаточной 9461,0 тыс. рублей) ГУП ОО «Дорожная служба» не использовались и были поставлены на консервацию.

5.6. В 2019 году на прочие расходы на основании судебных решений отнесены затраты на возмещение ущербов, предъявленные предприятиями и организациями к ГУП ОО «Дорожная служба» в связи с некачественным выполнением работ или невыполнением обязательств по оплате в общей сумме 4 066,7 тыс. рублей (с учетом штрафов 5 763,9 тыс. рублей), в том числе

-удовлетворены исковые требования Управления муниципального имущества Администрации города Ливны о взыскании с ГУП ОО «Дорожная служба» 3 077,8 тыс. рублей в рамках исполнения муниципального контракта от 26.08.2015 № 3 по реконструкции моста через реку Сосна по ул. Дружбы Народов, в том числе стоимости неполученного металла от разбора моста в объеме 206,9 тонны на сумму 1 758,9 тыс. рублей и штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств 1 318,9 тыс. рублей. Иски в суд по возмещению данного ущерба с виновных лиц или с субподрядных организаций ГУП ОО «Дорожная служба» не направлялись.

- в пользу ИП Величко взыскана задолженность за оказанные услуги аренды автотранспорта в размере 2 289,2 тыс. рублей, из них: 1 957,8 тыс. рублей (основной долг), 297,2 тыс. рублей (проценты за пользование чужими денежными средствами), 34,3 тыс. рублей (расходы, понесенные на оплату государственной пошлины).

Так, в отсутствие заключенного договора аренды автотранспорта в период с 12.11.2015 по 19.12.2015 на песчаном карьере, расположенном по адресу: Орловская область, Краснозоренский район, с. Россошное, ИП Величко оказал услуги аренды экскаватора с экипажем, принятые работниками ГУП ОО «Дорожная служба». При этом, программами деятельности Предприятия на 2015 и 2016 год добыча полезных ископаемых не предусмотрена. По данным бухгалтерского учета в 2015 и 2016 году добыча известняка и песка на карьерах не велась.

-в пользу МКУ «УКХ г. Орла» взысканы убытки в сумме 350 тыс. рублей, причиненные Предприятием в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств по выполнению работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Орле в период с 01.01.2015 по 31.12.2017, установленных муниципальным контрактом №395 от 30.12.2014.

- 5.7. Также ГУП ОО «Дорожная служба» в нарушение условий договора поставки от 19.06.2020 №19/06/2020 (588) заключенным с ООО «РВН-Групп» произведено необоснованное авансирование за поставку товара  (видеокамер DS-I114 с микрофоном и динамиком ИК-подвеской, карт памяти microSDXC и блоков питания в количестве 73 штук каждого наименования) в размере 100% цены договора  сумме 417,0 тыс. рублей.

- По состоянию на 18.12.2020 полученное оборудование не использовалось и согласно данным бухгалтерского учета хранилось на центральном складе на территории Орловского дорожного отдела.

- Согласно ответу на запрос Контрольно-счетной палаты Орловской области об обоснованности целей данной закупки - 73 видеокамеры приобретены для хозяйственных нужд ГУП ОО «Дорожная служба».

6. Нарушения в сфере осуществления закупочной деятельности.

- В проверяемом периоде Предприятием преимущественно закупки осуществлялись неконкурентными способами. Так, в общей сумме закупок в 2019 году доля закупок у единственного поставщика составила 66,3%, в 1 полугодии 2020 года эта доля составила 26,6%.

- При осуществлении конкурентных способов закупок Предприятием были допущены нарушения части 6 статьи 13 Положения о закупках Предприятия, пункта 7.5.2. части 7 Положения о комиссии по закупке товаров, работ, услуг, в результате которых  победителем признан участник, чья заявка не соответствовала требованиям закупочной документации, что могло повлиять на ограничение конкуренции.

- При выборочном анализе цен на закупаемые Предприятием товары установлены отклонения от рыночных цен по отдельным закупкам. Так, только по результатам выборочного анализа проведенных закупок отмечена возможность потенциальной экономии в размере 2234,5 тыс. рублей.

- В нарушение части 3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»  и п.35 раздела IV Устава Предприятия ГУП ОО «Дорожная служба» в 2019 году были заключены 4 договора на общую сумму 83632,3 тыс. рублей, в согласовании которых  Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области было отказано.

7.По итогам годовой инвентаризации 2019 года выявлены излишки в 15 дорожных участках в общем объеме 5 297,7 тыс. рублей и недостача товарно-материальных ценностей в двух дорожных отделах на сумму 3213,8 тыс. рублей, сложившаяся из недостачи в Орловском дорожном отделе в размере 3 197,6 тыс. рублей и Знаменском дорожном участке в размере 16,3 тыс. рублей.

По выявленным недостачам ГУП ОО «Дорожная служба» было проведено служебное расследование, по результатам которого в 2020 году недостачи материалов были списаны, из них в сумме 244,4 тыс. рублей за счет внесения равноценного имущества материально-ответственными работниками, а в сумме 2 953,2 тыс. рублей путем отнесения недостач на «Прочие расходы» Предприятия.

Согласно пояснительным запискам материально-ответственных лиц материалы для погашения недостач в сумме 244,4 тыс. рублей были приобретены у частных лиц, документы, подтверждающие их приобретение и качество, отсутствуют. В частности, в погашение недостачи мастером Знаменского дорожного участка Бухаровым М.М. было внесено 40,57 тонн песка, мастером Орловского дорожного отдела Салко А.Н.  3,04 тонны щебня гранитного, 1,36 тонны эмульсии битумной ЭБК-2, 2,43 тонны эмульсии битумной ЭБК-1, 12,04 тонны асфальтобетонной смеси.

По результатам служебного расследования недостачи материалов в Орловском ДО в общей сумме 2 953,2 тыс. рублей в основном были признаны за счет потерь в пределах норм естественной убыли (при транспортировке, производства асфальтобетонной смеси), а также по причине их перерасхода при выполнении работ в 2019 году на объекте «Ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Северный подъезд к г. Орел» (Орел-Лунево-Моховое).

Контрольно-счетной палатой Орловской области в ходе проверки установлено, что результаты служебных расследований по недостачам асфальтобетонной смеси Марки I в количестве 29,223 т на сумму 60,1 тыс. рублей и асфальтобетонной смеси мелкозернистой плотной тип Б Марки I в количестве 412,93 т на сумму 1038,0 тыс. рублей, образовавшимся в результате перерасхода при выполнении работ в 2019 году на объекте «Ремонт автомобильной дроги общего пользования межмуниципального значения «Северный подъезд к г. Орел» (Орел-Лунево-Моховое) противоречат данным, отраженным Предприятием в актах приемки работ на объекте, что указывает на формальный подход при проведении служебных расследований.

В 2020 году по результатам внеплановой инвентаризации выявлена недостача дизельного топлива в ёмкостях по состоянию на 02.03.2020 в объеме 4278,1 литра на общую сумму 163,3 тыс. рублей, в том числе в Орловском ДО в количестве 705,7 л (27,0 тыс. рублей), Мценскому ДУ -1311,6 л (50,1 тыс. рублей), Колпнянском ДУ - 2260,8 л (86,2 тыс. рублей). Данные недостачи в дальнейшем были списаны с баланса, так как исковые требования ГУП ОО «Дорожная служба» о взыскании материального ущерба с материально-ответственных лиц в судебном порядке не удовлетворены, поскольку согласно судебным решениям работодателем не исполнена обязанность по обеспечению надлежащих условий хранения и учета дизельного топлива, вверяемого работнику, неправомерно возложена полная индивидуальная материальная ответственность на работника и др.

8.Прочие нарушения

- в нарушение п.38 Устава ГУП ОО «Дорожная служба» (с учетом изменений, внесенных приказом Департамента от 29.05.2019 №257) структура Предприятия и штатное расписание, утвержденное приказом директора Предприятия от 28.06.2019 № 45/1-к-шт и 9 изменений, вносимых в штатное расписание в период с 21.06.2019 по 31.12.2019, не согласованы с Учредителем;

- в нарушение п. 3.1 Федерального отраслевого соглашения по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту на 2014 - 2016 годы, утвержденному Общероссийским профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Некоммерческой организацией Российский автотранспортный союз 24.10.2013 (с учетом вносимых дополнений) базовая тарифная ставка рабочего первого разряда в проверяемом периоде не пересматривалась;

- в нарушение п.3.1 Инструкции о порядке заполнения трудовых книжек» Постановления Минтруда РФ от 10.10.2003 №69 в графе 3 «Сведения о работе» не указывалось наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации при переводе работника из одного структурного подразделения в другое.

Материалы контрольного мероприятия были рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области 10.02.2021 года, по итогам рассмотрения членами Коллегии было принято решение направить информацию о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Орловской области Клычкову А. Е. и Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Музалевскому Л. С., а также в рамках заключенных соглашений в правоохранительные органы.