Информация по результатам контрольного мероприятия «Анализ распределения и расходования межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований, за счет средств Дорожного фонда Орловской области»

В соответствии с пунктом 1.1.5. Плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2021 год проведено контрольное мероприятие «Анализ распределения и расходования межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований, за счет средств Дорожного фонда Орловской области» за 
2020 год.

Объекты проверки: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области (далее Департамент), Администрация города Мценска Орловской области, Администрация Троснянского района Орловской области.

Бюджетом на 2020 год утверждены объемы субсидий местным бюджетам за счет средств Дорожного фонда Орловской области в сумме 2 877,7 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 2 631,5 тыс. рублей или 91,4 % от плановых значений.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

В нарушение пункта 4 постановления Правительства Орловской области от 08.12.2017 № 515 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам» порядок предоставления за счет средств Дорожного фонда Орловской области субсидий местным бюджетам, утвержденный постановлением Правительства Орловской области от 27.01.2015 № 42, не содержит критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, методику распределения субсидий между муниципальными образованиями.

В нарушение пункта 12 постановления Правительства Орловской области от 08.12.2017 № 515 изменение в соглашение с администрацией Троснянского района от 23.06.2020 № 181-Д/20 внесено 31.12.2020 без внесения изменений в закон Орловской области об областном бюджете на 2020 год и в распоряжение Правительства Орловской области от 30.01.2020 №63-р.

В нарушение пункта 4 Порядка предоставления за счет средств Дорожного фонда Орловской области субсидий местным бюджетам, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 27.01.2015 № 42, Администрацией Троснянского района заявки в Департамент на получение субсидий из средств Дорожного фонда Орловской области направлены позже установленного срока на два месяца.

В результате нарушений подрядчиком ООО «Региональные газораспределительные сети» условий контракта на выполнение работ по реконструкции моста через р. Зуша в г. Мценске не достигнуты два целевых показателя, утвержденных государственной программой Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области» на 2020 год.

В нарушение статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ произведена приемка и оплата невыполненных работ на общую сумму 717,1 тыс. рублей, в том числе Администрацией Троснянского района на сумму 662,6 тыс. рублей и Управлением ЖКХ Администрации города Мценска - 54,5 тыс. рублей

В нарушении пункта 1.1 контрактов и пункта 6 раздела III технических заданий аукционной документации перевозка щебня на объекты ремонта автодорог Троснянского района производилась на расстояние менее 150 км, что не соответствует видам работ, определяемым по шифрам локальных смет. Администрацией Троснянского района при составлении локальных сметных расчетов на объекты ремонта автодорог транспортные расходы на перевозку щебня определены на расстояние более 200 км без учета формирования затрат на транспортировку щебня по более экономически эффективным маршрутам перевозки и наличия карьеров в Орловской области. Завышение сметной стоимости по 5 проверяемым объектам ремонта дорог в Троснянском районе по расчетам Контрольно-счетной палаты Орловской области составило 2 829,1 тыс. рублей.

Участок дороги от мостового перехода до ФАП в д. Жизло-Павлово Троснянского района построен в 2020 году в рамках исполнения соглашения с Департаментом от 23.06.2020 №181-Д/20, стоимость выполненных работ составила 2 073,4 тыс. рублей (заказчик Администрация Троснянского района). При этом в 2020 году в рамках межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2020 год», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 17.12.2019 № 693, выполнено проектирование капитального ремонта мостового перехода с подъездом к социально значимому объекту - ФАП в н.п. Жизло-Павлово Троснянского района стоимостью 1500,0 тыс. рублей (заказчик КУ ОО «Орелгосзаказчик»).

В нарушение ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не зарегистрировано право муниципальной собственности на 124 автомобильные дороги общего пользования местного значения города Мценска и на 140 дорог Троснянского района Орловской области.

Установлены нарушения сроков выполнения работ подрядчиками, условий контрактов в части несвоевременной оплаты подрядчикам актов приемки выполненных работ, нарушались требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части представления гарантий обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств по контрактам и др.

В адрес руководителей объектов контроля направлены представления о рассмотрении и устранении выявленных нарушений.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Орловской области Клычкову А. Е. и Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Музалевскому Л.С.