(для размещения на сайте КСП Орловской области)

Информация по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области»

На основании п. 4.1.8 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2016 год проведена проверка целевого и эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (далее – Фонд).

Установлены нарушения Фондом отдельных положений Правил предоставления субсидии областного бюджета в виде имущественного взноса некоммерческим организациям, полномочия учредителя в отношении которых исполняет Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (далее – Департамент), утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 02.09.2013 г. № 302.

Выборочной проверкой установлены недостатки в работе Фонда при организации и проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Орловской области.

При расходовании выделенных бюджетных средств на осуществление уставной деятельности Фондом допускаются расходы, не утвержденные в финансовом плане, а также превышение суммы расходов над размером, утвержденным в плане.

В части расчетов с персоналом выявлены факты необоснованного завышения расчетов по оплате труда и необоснованных выплат командировочных расходов за счет бюджетных средств.

Установлено, что Правлением Фонда не утверждались годовые отчеты и бухгалтерские балансы за 2013 и 2014 годы, не производятся утверждение аудиторской организации, рассмотрение и принятие решений по результатам ревизий и иных проверок деятельности. Попечительским советом Фонда не осуществляется контроль за использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства, рассмотрение результатов мониторинга исполнения программ, реализуемых Фондом).

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата Орловской области направила представление об устранении выявленных нарушений в адрес Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области (исх. от 31.08.2016 г. № П/28-СП), некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (исх. от 31.08.2016 г. № П/29-СП).

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Орловской области В. В. Потомскому и Председателю Орловского областного Совета народных депутатов Л. С. Музалевскому.