Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств субсидий, выделенных муниципальным образованиям в рамках подпрограммы «Функционирование и развитие сети образовательных организаций» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области» в 2023 году (выборочно)»

Выявленные при проведении контрольного мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1.5 Плана деятельности на 2024 год, «Проверка целевого использования средств субсидий, выделенных муниципальным образованиям в рамках подпрограммы «Функционирование и развитие сети образовательных организаций» государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области» в 2023 году (выборочно)» нарушения действующего законодательства послужили основанием   
для внесения представления в адрес руководителей муниципальных образовательных учреждений.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектами контроля проведена работа по устранению нарушений, предоставлена информация с приложением материалов фотофиксации выполненных подрядчиком работ.

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Глазуновская основная общеобразовательная школа» подрядчиком   
ООО «ЛЕДА» обеспечена замена в кабинетах светодиодных светильников   
с ухудшающими характеристиками на светильники в соответствии   
с требованиями, утвержденными строительными нормами и правилами, устранены дефекты работ по соединению кромки стыкуемых полотнищ линолеума в кабинетах школы, обеспечено взыскание с подрядчика денежных средств в сумме 94,03 тыс. рублей (п/п от 27.03.2025 №110), оплаченных   
за работы по укладке линолеума, выполненных ООО «ЛЕДА» из материала   
не соответствующего сметной документацией. По факту нарушения, в части доведения до отдела общего образования администрации средств субсидии   
на проведение капитального ремонта – 3 261,4 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств в сумме 2 905,9 тыс. рублей как субсидию на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), к должностному лицу отдела образования, допустившему данное нарушение приняты меры дисциплинарного взыскания.

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. Ливны в отношении подрядчика   
ООО «СК Центр» объектом контроля представлены материалы в Арбитражный Орловской суд, назначена судебная строительно-техническая экспертиза по факту устранения дефектов выполненных работ по устройству кровли из металлического профиля и пароизоляции чердачного перекрытия, согласно выставленной претензии.

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении МБОУ «Детский сад «Теремок» Залегощенского района Орловской области объектом контроля проведена работа по обеспечению взыскания с подрядчика  
ООО «Долина» денежных средств за выполненные работы на объекте ремонта с ухудшающими характеристиками (по установке стропильной системы, устройству сплошной и разреженной обрешетки, по утеплению чердачного перекрытия минераловатными плитами), по итогам которой подрядчиком предоставлено гарантийное обязательство о возврате бюджетных средств. Также проведены работы подрядчиком по огнезащитной обработки деревянных конструкций крыши образовательного учреждения.