Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных  
 средств, выделенных на строительство Баклановского сельского Дома   
культуры в с. Бакланово в рамках реализации регионального проекта   
«Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда»   
национального проекта «Культура»

Выявленные при проведении контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных   
на строительство Баклановского сельского Дома культуры в с. Бакланово   
в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», предусмотренного пунктом 2.1.2 Плана деятельности на 2024 год, нарушения действующего законодательства послужили основанием   
для внесения представления в адрес главы администрации Орловского муниципального округа Орловской области в целях рассмотрения   
и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, по результатам рассмотрения которого получен ответ от 20.01.2024 № 1-192.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектом контроля в адрес подрядной организации   
ООО «Стройкомплект» направлены требования об уплате пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 14.03.2023 № 10   
на общую сумму 1 799,6 тыс. рублей.

Также администрацией Орловского муниципального округа Орловской области резерв средств на непредвиденные работы и затраты в объеме 1 082,6 тыс. рублей, предусмотренный в сводном сметном расчете, учтен   
при определении стоимости дополнительных затрат, потребность в которых возникла в ходе строительства.

Кроме того, объектом контроля приняты меры по недопущению нарушений действующего законодательства в целях обеспечения использования средств бюджета с учетом принципа эффективности и условий муниципальных контрактов; по соблюдению требований законодательства   
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; по усилению производственного контроля и ведению претензионной работы; учтены замечания, отраженные в акте, о проведении анализа обоснованности изменения условий муниципального контракта, причин затягивания сроков исполнения контракта; о своевременном реагировании на обращения подрядчика по вопросам исполнения муниципального контракта с учетом норм действующего законодательства;  
о правовом сопровождении исполнения муниципального контракта, в том числе с использованием механизма взыскания неустойки (штрафов, пеней)   
за нарушение его условий; проанализированы результаты контрольного мероприятия о недопущении нарушений при исполнении договорных обязательств.