Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия   
«Аудит использования бюджетных средств, направленных   
на благоустройство общественной территории – пересечение ул. Карла Маркса и ул. Коммунаров г. Новосиль в рамках проекта «Феникс» Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»

Выявленные при проведении контрольного мероприятия «Аудит использования бюджетных средств, направленных на благоустройство общественной территории – пересечение ул. Карла Маркса и ул. Коммунаров г. Новосиль в рамках проекта «Феникс» Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах   
и исторических поселениях», предусмотренного пунктом 1.1.4 Плана деятельности на 2025 год, нарушения действующего законодательства послужили основанием для внесения представления в адрес главы администрации Новосильского района Орловской области в целях рассмотрения и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки,   
по результатам рассмотрения которого получен ответ от 14.04.2025 № 1186.

По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты Орловской области объектом контроля в адрес подрядной организации   
ООО «Сталкер» направлено требование об устранении дефектов, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия, а также требование устранить недостатки работ по контракту, по результатам рассмотрения которых подрядчиком приняты следующие меры:

* выполнены работы по восстановлению пошаговой дорожки;
* осуществлен монтаж вентиляционных зонтов из оцинкованной стали;
* восстановлено резиновое покрытие в местах крепления малых архитектурных форм.

Администрацией Новосильского района Орловской области в адрес ООО «Сталкер» направлена претензия (требование) о выплате неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств   
по муниципальному контракту на сумму 1 029,2 тыс. рублей, которая принята подрядчиком.

Кроме того, объектом контроля приняты меры по недопущению нарушений действующего законодательства в целях обеспечения использования средств бюджета с учетом принципа эффективности и условий муниципальных контрактов; по соблюдению требований законодательства   
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; по усилению ведения претензионной работы; учтены замечания, отраженные в акте, о проведении анализа обоснованности изменения условий муниципального контракта; проанализированы результаты контрольного мероприятия о недопущении нарушений при исполнении договорных обязательств.